Općinski načelnik Općine Lopar na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18. i 32/20.), te članka 45. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, 22/24.), podnosi Općinskom vijeću Općine Lopar slijedeće
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa građenja komunalne infrastrukture
 u Općini Lopar za 2023. godinu

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Lopar donijelo je dana 21. prosinca 2022. godine Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 47/22.) u iznosu od =1,761.869,00 eura.

Na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2023. godine donijete su I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 48/23.) u iznosu od =794.972,64 eura.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim programom planirani su i izvršeni u iznosima (u eurima):

	O P I S
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	IND.

	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	=282.297,91
	=169.952,40
	60,20

	PRIHODI OD KONCESIJA I KON.ODOBR.
	=11.382,00
	=11.975,61
	105,22

	KOMUNALNI DOPRINOS
	=115.000,00
	=91.129,56
	79,24

	KOMUNALNA NAKNADA
	=63.358,00
	=24.854,66
	39,23

	KAPITALNE POMOĆI
	=247.150,00
	=234.735,44
	94,98

	TEKUĆE POMOĆI
	=0,00
	=10.000,00
	/

	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE
	=75.784,73
	=75.784,73
	100,00

	U K U P N O :
	=794.972,64
	=618.432,40
	77,79


Članak 3.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2023. godinu kako slijedi (u eurima):

	O P I S
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja:   
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:                                                                                                           
1. NERAZVRSTANE CESTE

    1.1. Izgradnja ceste „Melak – Groblje“                                                             
           Izvori:-opći prihodi i primici:
2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA 

    NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA     
    2.1. Uređenje platoa i izgradnja nogostupa (R.Z. Sorinj) 
           Izvori: -opći prihodi i primici: 

                      -komunalni doprinos:
    2.2. Izgradnja i opremanje dvoranskog trga                                                    
           Izvori: -komunalni doprinos: 

                      -kapitalne pomoći:

6. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE                                      
    6.1. Projekt i izgradnja dječjeg vrtića                                                              
            Izvori:-opći prihodi i primici:

    6.2. Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga
           Izvori: -opći prihodi i primici

                      -kapitalne pomoći
    6.3. Kupnja nekretnina (zemljišta)                                                            
           Izvori: -opći prihodi i primici:

                      -prihodi od prodaje nef.imovine: 

    6.4. Izgradnja i opremanje polivalentne sportske dvorane
           Izvori: -opći prihodi i primici: 
                      -komunalni doprinos: 
                      -kapitalne pomoći:
7. JAVNA RASVJETA                                                                                                
    7.1. Proširenje javne rasvjete, elektrifikacija i DTK 

           mreža (R.Z. Sorinj)                 

           Izvori: -opći prihodi i primici:

                       -komunalni doprinos:
    7.2. Proširenje i unapređenje javne rasvjete              

           Izvori:-komunalni doprinos: 
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građ. područja:              
	=0,00
=394.190,66

=20.000,00 

=20.000,00

=20.000,00
=62.304,66
=28.804,66
=11.719,16
=17.085,50
=33.500,00
=13.500,00

=20.000,00
=285.250,00

=30.000,00

=30.000,00

=15.250,00

=6.100,00

=9.150,00

=100.000,00

=24.215,27

=75.784,73

=140.000,00

=96.800,00

=10.000,00

=33.200,00

=26.636,00
=6.636,00

=1.636,00

=5.000,00

=20.000,00

=20.000,00
=0,00


	=0,00
=300.133,96

=0,00
=0,00
=0,00
=51.368,66
=28.804,66
=11.719,16
=17.085,50
=22.564,00
=2.564,00
=20.000,00
=235.357,75

=19.842,62

=19.842,62
=15.250,00

=6.100,00
=9.150,00
=89.409,80

=13.625,07
=75.784,73
=110.855,33

=67.675,33
=10.000,00
=33.180,00
=13.407,55

=0,00
=0,00
=0,00

=13.407,55
=13.407,55
=0,00


	Postojeće građevine infrastrukture koje će se rekonstruirati:                         
1. NERAZVRSTANE CESTE                                                                          

    1.1. Izgradnja ceste „Rtić – Romotina“                                                           

            Izvori: -komunalni doprinos: 
                       -kapitalne pomoći: 
    1.2 Izgradnja pješačke staze                                                                             

           Izvori: -komunalni doprinos: 
    1.3. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta                                                                 

           Izvori: -opći prihodi i primici:

           -komunalna naknada: 

    1.4. Sanacija šetnice                                                                                         

           Izvori: -prihodi od koncesija i konc.odobrenja: 

           -kapitalne pomoći: 

5. JAVNE ZELENE POVRŠINE                                                                     
    5.1. Oprema za dječja igrališta                                                                         

           Izvori: -opći prihodi i primici: 
                       -kapitalne pomoći: 
    5.2. Nabava urbane opreme na javnim površinama                                          

           Izvori: -komunalna naknada: 

6. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE                                       
    6.1. Energetska obnova fasade školske zgrade i uređenje  

           igrališta                
           Izvori: -opći prihodi i primici:                        

                       -kapitalne pomoći: 
                       -tekuće pomoći:
7. JAVNA RASVJETA                                                                                        

    7.1. Elektroenergetski priključci i otkup snage                                                  

           Izvori: -komunalna naknada: 

8. GROBLJA I KREMATORIJI                                                                        
     8.1. Nabava opreme za mrtvačnicu                                                                    

            Izvori: - komunalni doprinos:         
	=400.781,98
=219.469,50

=39.822,50
=19.822,50
=20.000,00

=28.265,00
=28.265,00

=80.000,00

=31.877,48

=48.122,52

=71.382,00

=11.382,00

=60.000,00
=40.687,50

=29.750,00

=14.750,00

=15.000,00

=10.937,50

=10.937,50

=135.000,00

=135.000,00

=45.200,00

=89.800,00
=0,00
=4.297,98

=4.297,98

=4.297,98

=1.327,00

=1.327,00

=1.327,00


	=318.298,44

=149.072,74

=39.822,50
=19.822,50
=20.000,00
=28.250,01
=28.250,01

=9.619,18

=0,00
=9.619,18
=71.381,05

=11.975,61
=59.405,44
=43.169,10

=32.231,60

=17.231,60
=15.000,00
=10.937,50

=10.937,50
=121.758,62

=121.758,62

=33.758,62
=78.000,00
=10.000,00

=4.297,98

=4.297,98

=4.297,98

=0,00

=0,00

=0,00



	U K U P N O :
	=794.972,64
	=618.432,40


Rekapitulacija po građevinama komunalne infrastrukture
	O P I S
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	INDEKS

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja  
	=0,00
	=0,00
	/

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja                                                                                                          
	=394.190,66
	=300.133,96
	76,14

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građ. područja            
	=0,00
	=0,00
	/

	Postojeće građevine infrastrukture koje će se rekonstruirati   
	=400.781,98
	=318.298,44
	79,42

	U K U P N O :
	=794.972,64
	=618.432,40
	77,79


Rekapitulacija građenja komunalne infrastrukture po pojedinim stavkama
	O P I S
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	INDEKS

	Nerazvrstane ceste                                                                                           
	=239.469,50
	=149.072,74
	62,25

	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet mot.vozila           
	=62.304,66
	=51.368,66
	82,45

	Javna parkirališta                                                                                                        
	=0,00
	=0,00
	/

	Javne garaže                                                                                                                
	=0,00
	=0,00
	/

	Javne zelene površine                                                                                        
	=40.687,50
	=43.169,10
	106,10

	Građevine i uređaji javne namjene                                                               
	=420.250,00
	=357.116,37
	84,98

	Javna rasvjeta
	=30.933,98
	=17.705,53
	57,24

	Groblja i krematoriji na grobljima
	=1.327,00
	=0,00
	0,00

	Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza
	=0,00
	=0,00
	/

	U K U P N O :
	=794.972,64
	=618.432,40
	77,79

	


Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2023. godinu objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE LOPAR
Zdenko Jakuc, dipl.ing.el., v.r.
